Hieronder vindt u de gestructureerde samenvatting van de Algemene Vergadering van het gebouw Zuidpark.

## Verslag Algemene Vergadering: Zuidpark

### 1. Algemene samenvatting

Tijdens de vergadering werden de financiële rekeningen van het afgelopen jaar besproken en goedgekeurd. Het belangrijkste en meest impactvolle agendapunt was de grootschalige renovatie van de terrassen en gevels, waarbij de noodzaak voor een duurzame aanpak werd benadrukt tegenover louter herstel. Daarnaast zijn er beslissingen genomen over de organisatie van de fietsenstalling en het afvalbeheer. De aanvraag voor nieuwe telecom-bekabeling werd afgewezen.

### 2. Samenvatting per onderwerp

#### Financieel overzicht en Afrekening

- Details: De totale uitgaven voor het boekjaar bedroegen €452.162. Er is een daling van ongeveer €50.000 in de energiekosten genoteerd dankzij gunstige vaste gasprijzen. Er staat momenteel een bedrag van €7.040 aan openstaande schulden in een juridische procedure, maar er is geen vrees voor oninbaarheid vanwege het voorrecht bij verkoop van de panden.

- Uitkomst/status: De afrekening en het budget werden goedgekeurd door 92% van de stemmen. Het reservekapitaal bedraagt circa €482.896.

#### Grootschalige Gevel- en Terrasrenovatie

- Details: Er wordt gestreefd naar een duurzame renovatie met glazen balustrades en gevelbekleding in tegels (in plaats van pleisterwerk) om de levensduur te garanderen. Het geschatte budget ligt tussen de €4.000.000 en €4.500.000. Dit komt neer op een investering van ongeveer €400 à €450 per aandeel.

- Meningen & Argumentatie: Enkele eigenaars vroegen of enkel herstel van de betonrot op de bovenste verdiepingen (via een hangbrug) mogelijk was om kosten te besparen. De deskundige en syndicus argumenteerden dat de veiligheidscoördinator een volledige stelling verplicht stelt voor dit type gebouw, wat op zichzelf al €150.000 à €200.000 kost. Herstel biedt bovendien slechts 1 jaar garantie, terwijl renovatie 10 jaar dekking biedt.

- Uitkomst/status: De vergadering kiest ervoor om het voorziene plan voor totale renovatie voort te zetten.

#### Fietsenstalling en Orde

- Details: De stalling is momenteel onoverzichtelijk en wordt deels gebruikt voor "weesfietsen". Er is een voorstel om met genummerde, vaste plaatsen te werken via huurcontracten.

- Vraag & Antwoord: Een eigenaar uitte zorgen over de bereikbaarheid van de eigen garage door de geplaatste fietsen. Het antwoord was dat bij de nieuwe indeling rekening gehouden wordt met de nodige manoeuvreerruimte.

- Uitkomst/status: Goedgekeurd om dit systeem uit te werken en in te voeren.

#### Telecom: Telenet-bekabeling

- Details: Telenet vroeg toestemming om nieuwe bekabeling (fiber) aan te leggen.

- Argumentatie: Er was vrees voor visuele hinder aan de gevel en onduidelijkheid over de noodzaak als er al andere aanbieders (Proximus) binnenliggen.

- Uitkomst/status: Niet goedgekeurd door de meerderheid.

### 3. Beslissingen

| Beslissing | Context/motivatie | Impact |
| --- | --- | --- |
| Goedkeuring Afrekening | Financieel beheer was correct; daling energiekosten. | Kwijting aan de syndicus en raad van mede-eigendom. |
| Keuze voor Renovatie | Duurzaamheid en hoge vaste kosten voor stellingbouw maken herstel onrendabel. | Voorbereiding omgevingsvergunning en financieringsplan (lening). |
| Vaste Fietsplaatsen | Noodzaak aan orde en verwijderen ongebruikte fietsen. | Jaarlijkse kost per fietsplaats (€30-€50) in de individuele afrekening. |
| Afwijzing Telenet | Geen directe noodzaak en vrees voor gevelbeschadiging/hinder. | Geen nieuwe bekabeling door Telenet op dit moment. |

### 4. Actiepunten

| Actie | Eigenaar | Timing | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Indienen omgevingsaanvraag renovatie | Architect/Syndicus | Binnen 2 maanden | In voorbereiding |
| Financieringsvoorstellen (lening) uitwerken | Syndicus | Volgende vergadering | Gepland |
| Inventarisatie fietsen en nummering | Syndicus | Op te starten | Lopende |
| Offerte herstel betonrot (dringende gevallen) | Syndicus | Ad hoc | Op aanvraag |

### 5. Open vragen / opvolging

- Impact op EPC: Er moet nog definitief worden berekend wat de exacte impact van de nieuwe gevelisolatie zal zijn op de individuele EPC-attesten van de appartementen.

- Financiering via de stad: De mogelijkheid voor een lening op 20 jaar via de stad (gekoppeld aan het appartement) moet verder juridisch en financieel onderzocht worden.

- Infiltratieproblemen: Er moet worden opgevolgd of de gevelrenovatie effectief alle gemelde vochtproblemen (ook op het gelijkvloers) zal oplossen.

- Renovatie conciërgewoning: Er is discussie over de kosten van de badkamerrenovatie van de conciërgewoning; €22.000 werd als te hoog ervaren (te verduidelijken of er een goedkopere offerte komt).

Zou u willen dat ik een conceptbericht opstel voor de bewoners waarin de nieuwe regels voor de fietsenstalling worden uitgelegd?